**PLANO DE TRABALHO**

**Aluno:** Vitor Bruno de Oliveira Barth

­

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nome da Atividade** | **Descrição** | **Data de Início** | | **Data de Término** | |
| **Prevista** | **Realizada** | **Prevista** | **Realizada** |
| 1. | Migração do *webservice* de mobilidade | Migrar o *webservice* responsável por receber informações de dispositivos *mobile* da infraestrutura em nuvem atual para a infraestrutura nova. | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
| 2. | Migração do serviço de replicação | Migrar o serviço responsável por manter a consistência das informações entre Banco de Dados Externos e o Banco de Dados Interno. | 04/02/2019 |  | 15/02/2019 |  |
| 3. | Implantação da API de Integração | Projetar e implementar uma API REST para acesso de informações do Banco de Dados, de modo a permitir a integração da aplicação principal da empresa com sistemas externos. | 04/02/2019 |  | 01/03/2019 |  |
| 4. | Integração com sistemas ERPs | Projetar e implementar um serviço para integração de informações entre o Banco de Dados e Sistemas ERPs. | 08/02/2019 |  | 15/03/2019 |  |
| 5. | Implementação de *webservice* para envio de SMS | Projetar e implementar um *webservice* para o envio de mensagens SMS através da API de Integração. | 11/02/2019 |  | 01/03/2019 |  |
| 6. | Criação da *Dashboard* para Controle Interno | Projetar e implementar uma *dashboard* para o controle de acesso à aplicação principal da empresa e facilitar a implementação da aplicação em novos clientes. | 06/03/2019 |  | 05/04/2019 |  |

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMANAL**

**Aluno:** Vitor Bruno de Oliveira Barth

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Semana** | **Nº da Atividade** | **Descrição das Atividades Executadas** | **Status da Atividade** |
| 04/02/2019 a  08/02/2019 | 1 | - Documentação o funcionamento do *webservice*  - Criação do repositório do *webservice* no servidor de destino  - Implantação do *webservice*  - Homologação através de testes com dispositivos *mobile* | Finalizada |
| 2 | - Documentação do funcionamento do serviço  - Criação do repositório do *webservice* no servidor de destino  - Implementações corretivas para funcionamento na nova infraestrutura | 50% |
| 3 | - Implantação da API de Integração em conjunto ao *webservice* de mobilidade  - Homologação através de testes com dispositivos *mobile* | 80% |